# Дополнительные сведения к сдаче TerraPlan

Проверка Telegram, ссылок на записи и ответов организаторов

Дата проверки: 19 сентября 2026. Чат Telegram открыт в режиме чтения; сообщения, реакции и загрузки не выполнялись.

Цель документа — зафиксировать только новые полезные сведения, которых нет или недостаточно в текущей документации проекта, и превратить их в проверяемые задачи перед публикацией и защитой.

# Итог для команды

Новых обязательных расчётов от организаторов не найдено. Основной риск перед защитой — не модель, а доказательство: доступный сервис, короткая демонстрация и понятная привязка речи к критериям.

P2z остаётся выбранной стратегией: P3 дешевле в BASE, но P2z имеет меньший CAPEX и меньшую стоимость адаптированного стресса; выбор подтверждён всеми раскрытыми MCDA-профилями.

В стрессе 97%/99% — guideline, а не hard-ограничение. При этом команда добровольно оставляет 100% общего и критического сервиса как некомпенсируемое правило отбора; это нужно проговорить именно так.

Все договорные пункты, cap/collar, remedies, приёмочные ворота и остаточный риск — только TEAM_ASSUMPTION. Они не должны звучать как условия организатора или подписанный контракт.

# 1. Что подтверждено в Telegram

Ниже собраны ответы из тем «Важное» и «Вопрос организаторы». Формулировки пригодны как release-чеклист, а не как новые входные данные модели.

| Подтверждение | Практический вывод | Доказательство перед отправкой |
| --- | --- | --- |
| Защита: 4 минуты выступление + 2 минуты вопросы. | Один спикер, заранее пройти весь сценарий с таймером; ответы держать в резерве. | Видео-репетиция ≤4:00 и отдельный список ответов на 2:00. |
| Презентация: 20.09 до 10:00 МСК; 16:9; 1920×1080; имя файла — название команды; без шаблона. | Не менять структуру в последний момент; проверить открытие PPTX/PDF после загрузки. | Файл с именем команды, 12 слайдов, проверка разрешения и последовательного клика. |
| Организаторы требуют косвенно или прямо покрыть все критерии оценки. | В речи назвать критерии 1–20 группами и показать один артефакт/цифру на группу. | Шпаргалка «критерий → слайд/экран → ответ» у спикера. |
| Онлайн-участникам рекомендовано самодемонстрировать решение; в другом сообщении сказано, что из зала могут кликать слайды. | Готовить self-demo как основной вариант: спикер умеет переключать слайды и экран; при необходимости передать управление ведущему. | Пробный созвон с тем же браузером и резервная запись экрана. |
| Команда: 3–5 человек; один представитель может загрузить репозиторий. | Назначить одного release-owner, но сохранить доступы и резервный контакт. | Скрин/подтверждение состава и права загрузки. |
| GitVerse: username без @ привязывается в профиле; доступ выдаётся пулами; при задержке более 2 часов — поддержка @Stacky0. | Синхронизировать username, дождаться доступа, не оставлять публикацию на последний час. | Репозиторий виден из кабинета и открывается без авторизации жюри. |
| Последний вопрос о 23:00 против 23:30 ответа не получил; в закреплённом сообщении указан stop-code 23:30 МСК. | Считать рабочим дедлайном 23:30, но перед финальной отправкой сверить таймер платформы. | Скрин актуального таймера/правила в кабинете. |

# 2. Новые выводы из видеозаписей

Проверены страницы четырёх записей и их протоколы/расшифровки. Протоколы и расшифровки помечены самим сервисом как созданные ИИ; ниже они используются как оперативная выжимка и не заменяют сверку с видео при спорном вопросе.

| Запись | Полезный ответ экспертов | Что добавить в доказательство |
| --- | --- | --- |
| Топливный космоконтур №1 | Нужен рабочий прототип, где оператор меняет входы и видит пересчёт; Excel не обязан быть основным решением. Допустим резервный screencast. Источник данных — постановка и README, если анкета не выдана. | Показать один изменённый вход, пересчёт метрик и ссылку на runnable UI; приложить короткую запись на случай сбоя. |
| Топливный космоконтур №2 | Docker разрешён, но DevOps остаётся ответственностью команды. Переполнение депо нужно обрабатывать. Нужны научные источники; собственные источники допускаются. Жизненный цикл аппарата можно добавить, но не требуется. Обязательный стресс проверяется отдельно. | В демо показать storage-overflow/ограничение и объяснить, что контрактные решения не прячут нарушение резерва. |
| Орбитальный риск №1 | Общие рекомендации: учитывать мусор, сближение, солнечную засветку и радиацию; интерфейс должен давать варианты и минимизировать критическое время реакции. | Не переносить эти ориентиры в численные входы топливной модели без источника; использовать только как дополнительный риск/UX-контекст. |
| Орбитальный риск №2 | 24 часа — минимум для анализа ВКД; точная критическая дистанция не названа, ориентир эксперта — сотни километров, десятки уже крайне близко. После stop-code код проверяют всю ночь. На защите начинать с решения, показывать цифры/визуалы, идти по критериям и явно объяснить компромисс. | Сделать короткий walkthrough P2z, а не рассказ о стеке; добавить слайд/шпаргалку «критерий → доказательство» и один компромиссный пример. |

Дополнительное уточнение: использование внешних LLM/облака на сессии не запрещали, но попросили учитывать российское право и обращение с данными. В нашем проекте это не меняет расчёты; достаточно не загружать чувствительные данные во внешние сервисы без необходимости.

# 3. Короткий ответ жюри про P2z и P3

Вопрос: «Почему P2z, если P3 дешевле в BASE?»

P3 экономит 90,5 млн PV в BASE, но это не весь критерий решения. У P2z CAPEX 540 млн против 1 430 млн у P3, адаптированный стресс стоит 10 097,5 против 10 636,7 млн PV, а MCDA даёт P2z первое место во всех четырёх раскрытых профилях. Поэтому выбираем P2z как более дешёвый и обратимый способ сохранить сервис при пересмотре плана; P3 остаётся резервной альтернативой при устойчивом спросе и отдельном инвестиционном gate.

Важно: не использовать отложенный процентный триггер. Текущий аудит показывает, что фиксированный P2z нарушает резерв уже при малом отклонении без пересмотра; корректная позиция — пересматриваемый график заказов и ранний gate по резерву.

Сверка цифр и формулировок: results/strategy/summary.md и results/stress/summary.md. Договорная логика: docs/contract_strategy.md.

# 4. Договоры и граница ответственности

В публичной части защиты договорную стратегию называть term sheet, а не юридически согласованным контрактом. Все предложенные пункты должны быть помечены TEAM_ASSUMPTION.

| Риск/точка | Предлагаемый механизм | Кто несёт остаток после механизма |
| --- | --- | --- |
| Низкий спрос и переполнение | Скользящий прогноз; сначала сокращать E/B, затем объём сверх TOP; хранение ≤120 т. | Оператор: ошибка прогноза, резерв и неизбежный TOP; поставщик: согласованный минимум. |
| Задержка Earth-New | Этапы, независимая приёмка, замещение или ограниченная неустойка; gate по резерву. | Поставщик — вменяемая задержка до лимита; оператор/финансист — остаток и своевременный вызов B/E. |
| Недопоставка/авария | Платить за принятую массу; недоступную по вине поставщика мощность исключать из TOP; замещение. | Поставщик — недоступность и замена до лимита; оператор/страховщик — force majeure и хвост сверх лимита. |
| Ценовой шок | Проверяемый индекс, cap/collar, пересмотр за пределами коридора; условие не оценено в PV. | Оператор внутри коридора; поставщик ограниченный хвост; далее пересогласование. |
| ZBO/Emergency | Приёмочные ворота по ёмкости/потерям; SLA резерва и реакции; физический мост на ожидание. | Поставщик — подтверждённый срыв до лимита; оператор — цена резерва, премия и физический запас. |

Ничего из этой таблицы не является новым числовым входом кейса. Если жюри спросит, где цена cap/collar или страховки, ответ: цифровой контур её не оценивал; это переговорная мера TEAM_ASSUMPTION, а P2z выигрывает раскрытый MCDA и без «бесплатной страховки».

# 5. Последовательный план задач по ролям

Выполнять сверху вниз. Следующий этап начинается только после сохранения evidence предыдущего; это превращает готовый проект в проверяемый release.

| Этап и владелец | Действия | Gate / артефакт |
| --- | --- | --- |
| 0. Release-owner / капитан | Подтвердить состав 3–5, username GitVerse без @, права на загрузку; открыть кабинеты и определить финальные ссылки. | Репозиторий и кабинет доступны; список ссылок записан в описание решения. |
| 1. R4 — интерфейс и защита | Запустить UI; записать 60–90-секундный маршрут BASE → обязательный стресс → сравнение → адаптация → экспорт; проверить PPTX 16:9/1920×1080/имя команды и self-demo. | Рабочая запись, открывающийся PPTX/PDF, сценарий 4:00 + ответы 2:00. |
| 2. R1 — модель и воспроизводимость | Установить dev-зависимости; выполнить pytest, контрольные кейсы, independent_recalc и проверки BASE/stress; сохранить логи. | Чистый checkout воспроизводит результаты без ручной правки таблиц. |
| 3. R3 — stress и риски | Повторно подтвердить EXP-07–11/mandatory stress, risk matrix и остаточные риски; подготовить две фразы про адаптацию и guideline. | Ссылки на results/stress и короткий ответ по каждому критичному риску. |
| 4. R2 — экономика и контракт | Зафиксировать MCDA P2z, ответ P2z vs P3, 17–18 stakeholder/adaptation; проверить, что каждый пункт договора имеет TEAM_ASSUMPTION и владельца риска. | Одна карточка ответа для спикера; нет устаревшего процентного триггера. |
| 5. Финальный release-owner | Загрузить код/data/configs/docs/PDF/PPTX в GitVerse и личный кабинет; добавить `Artifact name - link`; открыть ссылки из режима жюри; сверить stop-code. | Все ссылки открываются без приватной авторизации, файлы скачиваются, описание решения заполнено. |

# 6. Что показать и что не утверждать

Показывать: изменяемые входы, пересчёт стоимости/сервиса/резерва, обязательный stress, адаптацию, экспорт и один договорный gate.

Говорить: «97%/99% в стрессе — guideline; наша политика отбора требует 100% сервиса, поэтому мы пересматриваем график заранее».

Говорить: «контрактные remedies и распределение риска — TEAM_ASSUMPTION; CASE_INPUT — только данные постановки и README».

Не говорить: «P2z безопасен без пересмотра», не называть стрессовый порог hard-ограничением и не откладывать реакцию до устаревшего процентного порога.

Не выдавать AI-протоколы kTalk за официальную стенограмму; при спорном вопросе ссылаться на запись и формулировать осторожно.

# 7. Проверенные ссылки

Записи экспертов:

Топливный космоконтур: https://hackrus.ktalk.ru/recordings/rURQw6Er094XFPoq6rZy

Топливный космоконтур №2: https://hackrus.ktalk.ru/recordings/1HWqiFdul7VkbfcsUBO5

Орбитальный риск: https://hackrus.ktalk.ru/recordings/JzldU9ltUSIwSaqongiI

Орбитальный риск №2: https://hackrus.ktalk.ru/recordings/dThTraUikm8cqL1fians

Организационные ссылки:

Онлайн-трансляция открытия: https://vkvideo.ru/live-241127757_456239032

Карта площадки: https://yandex.ru/maps/-/CTxh4OM2

Поддержка доступа GitVerse: https://t.me/Stacky0

Организаторский reference repo из Дополнительно.pdf: https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test_oil

Архив дополнительных материалов из Дополнительно.pdf: https://disk.360.yandex.ru/d/oMVoGQwhXvzzGg

Четыре старых ссылки входа в live-комнаты (`iol4wb7vb9dv`, `rtl7tpm96f1c`, `v7wx0jcfpgnq`, `mfdic6b797va`) классифицированы как временные join-ссылки; в качестве доказательства использованы durable recording-ссылки выше.

Внутренние файлы для финальной сверки: results/strategy/summary.md; results/stress/summary.md; docs/contract_strategy.md; docs/HANDOVER.md.

# Финальная формула для спикера

Мы выбрали P2z не как самый дешёвый BASE-план, а как самый обратимый и устойчивый портфель среди допущенных вариантов: CAPEX ниже, адаптированный стресс дешевле, а MCDA устойчив во всех профилях. Мы не скрываем, что фиксированный план нарушает резерв; поэтому решение включает ранний пересмотр графика, контрактные ворота и явного владельца каждого остаточного риска.

Документ подготовлен как release-добавка. Он не заменяет management note, результаты расчётов, код или официальную постановку кейса.